АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2019 N - 44

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную программу

«Формирование современной городской среды Ильменского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Ильменского сельского поселения от 29.12.2017 №74 (в редакции от 20.12.2018 №73, от 29.03.2019 №17, от 29.04.2019 №20)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ильменского сельского поселения, администрация Ильменского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Ильменского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Ильменского сельского поселения от 29.12.2017 №74 (в редакции от 20.12.2018 №73, от 29.03.2019 №17, от 29.04.2019 №20)

- муниципальную программу «Формирование современной городской среды Ильменского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте администрации Ильменского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ильменского

сельского поселения                                            В.П. Плющенко

|  | Приложение №1 к постановлению администрации Ильменского сельского поселения от 22.08.2019 № 44 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Ильменского сельского поселения

Руднянского муниципального района Волгоградской области

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

Одним из главных приоритетов развития территории Ильменского сельского поселения является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды.

Уровень благоустройства территории поселения определяется комфортностью проживания граждан и является одним из вопросов, требующих эффективного решения и выполнения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности мест массового скопления людей, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, оборудованию детских и спортивных площадок, ремонту коммунальной инфраструктуры.

Численность населения Ильменского сельского поселения на 01.01.2017 г. составляет 1067 человека. В селе достаточно развитая социальная инфраструктура - школа, детский сад, ФАП, почтовое отделение, дом культуры, библиотека, магазины.

Необходимым аспектом благоустройства территории поселения является установка площадок для отдыха, общения и проведения досуга (спортивных, детских и т.д.), что будет способствовать здоровому образу жизни и физическому развитию жителей, их занятости.

В поселении две общественных территорий (объектов), пользующихся популярностью населения. Это  сквер в центре села, где расположен фонтан, памятник воинам землякам, цветочные клумбы – 7000,0 м2, парк со стадионом – 49495,0 м2, из них благоустроены сквер площадью 2607,4 м2. и в 2018 году в парке часть территории благоустроена – построена универсальная спортивная площадка общей площадью – 20000 м2, т.е. 40% от общей площади общественных территорий.

Сельская молодежь активно занимается спортом, в районных и зональных соревнованиях ребята завоевывают призовые места. Благодаря Фонду Президентского гранта, полученного в 2018 году ТОСом «Центральный Ильмень» построенная универсальная спортивная площадка – это хоккейная коробка, где можно играть зимой в хоккей, летом – в футбол и баскетбол, сделана волейбольная площадка, так же установлены уличные тренажеры, турники.

Центр села - это площадь, по периметру которой расположены магазины, библиотека, почтовое отделение, административные здания. На территории площади расположен памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ. В 2015 году памятник был демонтирован в парке и установлен в центре села. В 2016 году прилегающая площадь благоустроена – площадь выложена из брусчатки, сделан фонтан, созданы цветочные клумбы. Сейчас это является гордостью села, но не хватает территории для активного отдыха детей.

Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом. Реализация муниципальной программы позволит улучшить облик территории Ильменского сельского поселения, экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания.

Адресный перечень общественный территорий, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории |
| --- | --- | --- |
| 1. | Волгоградская область, Руднянский район, с. Ильмень, ул. Мира, 1 | 4392,6 кв.м. |
| 2. | Волгоградская область, Руднянский район, с. Ильмень, ул. Парковая, 7 | 29495 кв.м. |

В связи с отсутствием многоквартирных домов на территории Ильменского сельского поселения и, соответственно, необходимости инвентаризации дворовых территорий, адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, не составляется.

Ильменское сельское поселение имеет право исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основываясь на приоритетах государственной и региональной политики в сфере благоустройства, администрация Ильменского сельского поселения определила главной целью реализации настоящей программы - повышение качества и комфорта современной городской среды в поселении, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства поселения.

Для достижения этой цели запланировано решить ряд задач:

- обеспечение формирования единого облика Ильменского сельского поселения;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ильменского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня заинтересованности и вовлеченности граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству собственных и общественных территорий.

Программа реализуется в 2018-2024гг.. Реализация настоящей программы должна привести к повышению уровня комфортности проживания и благоустройства территории сельского поселения.

- Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Основными целевыми показателями Программы являются:

- количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения - 2 шт;

- площадь благоустроенных территорий - 56495 м2;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий сельского поселения - 100%

- доля граждан от общего количества населения, принимающих трудовое участие в мероприятиях по благоустройству общественных территорий в виде субботников и иных работ, не требующих профессиональных знаний, - 5%.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы - повышение качества жизни на территории Ильменского сельского поселения за счет улучшения комфортности проживания граждан,  что позволит уменьшить отток населения в крупные населенные пункты, сделать село инвестиционно привлекательным, увеличить количество рабочих мест.

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству общественных территорий поселения.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы направлены на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», это:

- развитие и благоустройство общественных территорий поселения;

- озеленение;

- вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ильменского сельского поселения составляет 2314,0 тыс.руб., средств областного бюджета - 3000 тыс. рублей, из них по годам:

2018 г.- 330,0 тыс.руб.

2019 г.- 3334,0 тыс.руб.

2020 г.- 330,0 тыс.руб.

2021 г. -330,0 тыс.руб.

2022 г. – 330,0 тыс.руб.

2023 г. – 330,0 тыс.руб.

2024 г. – 330,0 тыс.руб.

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению

- Механизмы реализации муниципальной программы.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный Заказчик Программы – Администрация Ильменского сельского поселения Руднянского муниципального района  Волгоградской области.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные действия:

- организация проведения размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ильменского сельского поселения;

- контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам размещения заказов для муниципальных нужд Ильменского сельского поселения  с подрядными организациями на ремонт и благоустройство;

- проверку качества, объемов выполненных работ по благоустройству общественных территорий Ильменского сельского поселения.

Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежегодно оценивается на основе результативности мероприятий Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ильменского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение Ильменского сельского поселения «Благоустройство с.Ильмень» |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Благоустройство Ильменского сельского поселения». |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта современной среды в сельском поселении, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства поселения |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение формирования единого облика Ильменского сельского поселения; - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ильменского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; - повышение уровня заинтересованности и вовлеченности граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству собственных и общественных территорий. |
| Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | - количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения - 2 шт; - площадь благоустроенных территорий - 56495 м2; - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий сельского поселения - 100% - доля граждан от общего количества населения, принимающих трудовое участие в мероприятиях по благоустройству общественных территорий в виде субботников и иных работ, не требующих профессиональных знаний, - 5% |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 - 2024 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы всего составляет 4990 тыс.руб.; из них 2018 г. - 330,0; 2019 г. - 3334,0; 2020 г. - 330,0; 2021г. - 330,0; 2022г. – 330,0; 2023г. – 330,0; 2024г. – 330,0. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Повышение качества жизни на территории Ильменского сельского поселения за счет улучшения комфортности проживания граждан; - Реализация комплексных проектов благоустройства территории поселения |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Форма 1

# Перечень программных мероприятий муниципальной программы

| Программные мероприятия | Ответственный исполнитель | Финансовые затраты, тыс. рублей (при необходимости указываются объемы финансирования из бюджетов других уровней) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | Плановые сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | Всего |  |  |
| Муниципальная программа |
| Развитие и благоустройство общественных территорий поселения | Администрация Ильменского сельского поселения | 330,0 | 3334,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 5314,0 | Увеличение количества благоустроенных объектов | Ежемесячно |
| Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения | Администрация Ильменского сельского поселения | Не требует затрат | Не требует затрат | Не требует затрат | Не требует затрат | Не требует затрат | Не требует затрат | Не требует затрат | Не требует затрат | Соблюдение правил благоустройства поселения, создание общего эстетически привлекательного вида населенного пункта | Постоянно |
| Подпрограмма 1 |
| Развитие и благоустройство общественных территорий поселения | Администрация Ильменского сельского поселения | 330,0 | 3330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 5314,0 | Увеличение количества благоустроенных объектов | Ежемесячно |
| Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения | Администрация Ильменского сельского поселения | Не требует затрат | Не требует затрат | Не требует затрат | Не требует затрат | Не требует затрат | Не требует затрат | Не требует затрат | Не требует затрат | Соблюдение правил благоустройства поселения, создание общего эстетически привлекательного вида населенного пункта | Постоянно |

Форма 2

# Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнитель муниципальной программы | КБК | Финансирование мероприятия - всего (тыс. рублей) | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа |
| Развитие и благоустройство общественных территорий поселения | Администрация Ильменского сельского поселения | 200 | 5314,0 | 330,0 | 3334,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| Подпрограмма 1 |
| Развитие и благоустройство общественных территорий поселения | Администрация Ильменского сельского поселения | 200 | 5314,0 | 330,0 | 3334,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

- ПАСПОРТ

Подпрограммы «Благоустройство Ильменского сельского поселения»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация Ильменского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Ильменского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства, предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий общего пользования Ильменского сельского поселения |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - обеспечение формирования единого облика Ильменского сельского поселения; - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ильменского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; - повышение уровня заинтересованности и вовлеченности граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству собственных и общественных территорий. |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы, их значения на последний год реализации | - количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения - 1 шт; - площадь благоустроенных территорий – 4392,6 м2; - доля граждан от общего количества населения, принимающих трудовое участие в мероприятиях по благоустройству общественных территорий в виде субботников и иных работ, не требующих профессиональных знаний, - 5% |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2019 г., в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования Программы на 2019 год составит 3334 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 3000 тыс. рублей, средства местного бюджета - 334 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | По окончании выполнения мероприятий Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности: - создание детской площадки; - благоустройство территории и создание зон комфортного пребывания граждан на территории с. Ильмень; - увеличение уровня озеленения территории и площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда; - увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха; - увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха; - повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства; - объединение усилий общественности, органов власти разного уровня, представителей бизнеса для совместного решения социально значимых вопросов и дальнейшего развития частно-государственного партнерства в интересах жителей Ильменского сельского поселения. В целом реализация комплексного проекта благоустройства территории поселения повысит качество жизни на территории Ильменского сельского поселения за счет улучшения комфортности проживания граждан. |

Приложение 1

к подпрограмме «Благоустройство

Ильменского сельского поселения»

- Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Благоустройство Ильменского сельского поселения»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения | шт | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных территорий | м2 | 4392,6 |

Приложение 2

к подпрограмме «Благоустройство

Ильменского сельского поселения»

# Перечень основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство Ильменского сельского поселения»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 2019 год |
| Подготовка траншей под электропроводку | МБУ «Благоустройство с.Ильмень» | июль | август | Подготовленные коммуникации для монтажа подземной части системы освещения |
| Укладка коммуникационных труб и электрического кабеля | МБУ «Благоустройство с.Ильмень» | август | август | Подготовленная система паркового освещения |
| Засыпка ям щебнем | МБУ «Благоустройство с.Ильмень» | июнь | июнь | Выровненная территория для укладки плитки |
| Установка дорожного и тротуарного бордюров с бетонированием замка | Подрядчики | июль | июль | Обозначенная территория для мощения тротуарной плиткой и укладки асфальтобетонного покрытия |
| Завоз грунта в зеленую зону и песка для ЦПС | МБУ «Благоустройство с.Ильмень» | июль | август | Подготовленная территория для озеленения |
| Устройство подстилающих слоев песчаных | Подрядчики | июль | июль | Подготовленная территория для мощения тротуарной плиткой |
| Устройство покрытий из тротуарной плитки | Подрядчики | июль | август | Площадь, покрытая тротуарной плиткой - 235 м2 |
| Обеспечение благоустраиваемой территории оборудованием для отдыха граждан (установка скамеек, урн, малых архитектурных форм) | Подрядчики | август | август | Установленные скамейки - 2шт., урны - 2шт, комплекс Избушка, комплекс Горок, балансир, карусель, качели, песочница, парковые фигуры в количество 12 шт. |
| Создание зоны для проведения культурно-массовых мероприятий (установка переносной сцены) | Подрядчики | сентябрь | октябрь | Установленный сценический комплекс - 1шт. |
| Монтаж уличных светильников | МБУ «Благоустройство с.Ильмень» | август | август | Установленные парковые фонари - 12 шт. |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия | Подрядчики | июль | август | Обновленное дорожное покрытие и обустроенная парковка |
| Озеленение | МБУ «Благоустройство с.Ильмень» | сентябрь | октябрь | Высаженные деревья и кустарники - 46шт., Площадь озеленения - 618 м2 |
| Ограждение | Подрядчики | август | сентябрь | Ограждение металлическое – 115 п.м., декоративная входная группа – 25 п.м. |

Приложение 3

к подпрограмме «Благоустройство

Ильменского сельского поселения»

# Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

# «Благоустройство Ильменского сельского поселения»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик - координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |
| Подпрограмма «Благоустройство Ильменского сельского поселения» | всего, в том числе |  | 3334,0 |
|  | Администрация Ильменского сельского поселения | областной бюджет | 3000,0 |
|  |  | местный бюджет | 334,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |

Приложение 4

к подпрограмме «Благоустройство

Ильменского сельского поселения»

- План реализации подпрограммы «Благоустройство Ильменского сельского поселения»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |
| Контрольное событие №1 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий | Администрация Ильменского сельского поселения | до 01.05 |
| Контрольное событие №2 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ, выбор подрядчиков | Администрация Ильменского сельского поселения | до 01.07 |
| Контрольное событие №3 | Выполнение работ, предусмотренных подпрограммой на плановый период по благоустройству общественных территорий | Администрация Ильменского сельского поселения | до 01.10 |
| Контрольное событие №4 | Отчетность по реализации подпрограммы в плановом периоде | Администрация Ильменского сельского поселения | до 01.11 |

Приложение 5

к подпрограмме «Благоустройство

Ильменского сельского поселения»

- Перечень территорий Ильменского сельского поселения Руднянского муниципального района, включенных в Подпрограмму на 2019 год

| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Волгоградская область, Руднянский район, с. Ильмень, ул. Мира, 1 | 4392,6 кв.м. | Благоустройство |