АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.03.2016 N - 8

О благоустройстве территории Ильменского сельского поселения в 2016 году

В целях благоустройства территории Ильменского сельского поселения в 2016 году:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству Ильменского сельского поселения на 2016 год согласно приложению 1.

2. Провести на территории Ильменского сельского поселения с 01.04.2016 г. по 30.04.2016 г. Весенний Месячник Добра.

3. Утвердить план мероприятий Весеннего Месячника Добра на территории Ильменского сельского поселения в 2016 году, согласно приложению 2.

4. Провести на территории Ильменского сельского поселения с 15.09.2016 г. по 15.10.2016 г. Весенний Месячник Добра.

5. Утвердить план мероприятий Осенний Месячник Добра на территории Ильменского сельского поселения в 2016 году, согласно приложению 4.

6. О проведении месячника весеннего добра и план мероприятий довести до населения через информационные стенды.

Глава Ильменского

сельского поселения                                           В.П. Плющенко

|  | Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации Ильменского сельского поселения от 15.03.2016 №8 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по благоустройству Ильменского сельского поселения

на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов | В течение года | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с. Ильмень» |
| 2. | Совещание с руководителями подразделений, учреждений, организаций по вопросу благоустройства | Апрель Июнь август | Руководители организаций и учреждений |
| 3. | Заседание комиссий по благоустройству и уличных комитетов | Раз в квартал | Администрация поселения |
| 4. | Благоустройство гражданского кладбища | До 01.09.2016г. | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с. Ильмень» |
| 5. | Организация и проведение общесельских субботников | 15.04.2016 22.04.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с. Ильмень» |
| 6. | Ремонт внутрипоселковых дорог | 01.05.2016 – 30.09.2016 | Администрация поселения, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 7. | Благоустройство детских площадок | В течение года | МБУ «Благоустройство с.Ильмень», ТОСы |
| 8. | Уборка несанкционированных свалок на территории поселения | В течение года | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с. Ильмень» |
| 9. | Озеленение территории поселения Уход за деревьями в парковой зоне и улицах поселения | 16.04.2016 г. – 08.05.2016 г. 16.04.2016г. 01.10.2016 г. | Администрация поселения, ТОСы МБУ «Благоустройство с. Ильмень» |
| 10. | Ремонт и благоустройство памятников, расположенных на территории Ильменского сельского поселения | До 08.05.2016 г. | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с. Ильмень» |
| 11. | Ремонт изгороди на гражданском кладбище | До 30.10.2016 г. | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с. Ильмень» |
| 12. | Ремонт и благоустройство площадок для пляжного волейбола и футбольного поля | 12.04.2016 – 15.06.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с. Ильмень» |
| 13. | Организация мест отдыха | До 15.06.2015 г. | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с. Ильмень» |
| 14. | Обеспечение участия учащихся МКОУ Ильменской СОШ в общественных работах | Июнь – август | Администрация поселения, администрация школы (по согласованию) |
| 15. | Содействие в проведении мероприятий санитарного, пожарного, эпидемиологического и экологического контроля (свалки, скотомогильники, вакцинация скота и птицы). | Март - октябрь | Администрация поселения, ТОСы |
| 16. | Организация и проведение Весеннего Месячника Добра | Апрель - май | Администрация поселения, ТОСы |
| 17. | Продолжать работы по уходу и ремонту уличного освещения | В течение года | Администрация поселения, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 18. | Постоянно информировать население обо всех мероприятиях по благоустройству, проводимых в поселении на информационных стендах | В течение года | Админ6истрация поселения |
| 19. | Организация и проведение Осеннего Месячника Добра | Сентябрь - октябрь | Администрация поселения, ТОСы |
| 20. | Подвоз песка к частным домовладениям | В течение года | МБУ «Благоустройство с. Ильмень» |

|  | Приложение 2 УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации Ильменского сельского поселения от 15.03.2016 №8 |
| --- | --- |

План мероприятий Весеннего Месячника Добра на территории Ильменского сельского поселения в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории села | 01.04.2016 – 30.05.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 2 | Акция «Забота» | 01.04.2016 – 30.05.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 3 | Акция «Создадим уют в селе» | 01.04.2016 – 30.05.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 4 | Экологический субботник | 22.04.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 5 | Экологическая молодежная акция «Чистота спасет Мир» | 15.06.2016 | Администрация поселения, МБУ «Ильменский СДК» |
| 6 | Благоустройство прибрежной территории оз. Ильмень | 01.04.2016 – 30.05.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 7 | Акция «Наведем порядок вдоль дороги» | 01.04.2016 – 30.05.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 8 | Благоустройство территории памятников, захоронений, расположенных на территории поселения | 01.04.2016 – 30.05.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 9 | Помощь на дому ветеранам войны | 01.04.2016 – 30.05.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 10 | Субботник «Сохрани чистоту и порядок в наших садах и парках» | 15.04.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 11 | Организация и благоустройство мест отдыха | 01.04.2016 – 30.05.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 12 | Субботник на детской площадке «Пускай смеются дети» | 29.04.2016 | ТОСы |
| 13 | Акция «Помоги Ветерану» | 01.04.2016 – 30.05.2016 | Администрация поселения, ТОСы |
| 14 | Рейды в малообеспеченные, нуждающиеся семьи, выявление их нужд, помощь | 01.04.2016 – 30.05.2016 | Администрация поселения, ТОСы |

|  | Приложение 3 УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации Ильменского сельского поселения от 15.03.2016 №8 |
| --- | --- |

План мероприятий Осеннего Месячника Добра на территории Ильменского сельского поселения в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории села | 15.09.2016 – 15.10.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 2 | Благоустройство гражданского кладбища (боронование территории у изгороди, подвоз песка, вывоз мусора) | 15.09.2016 – 15.10.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 3 | Помощь ветеранам, вдовам и труженикам тыла в уборке на приусадебных участках | 15.09.2016 – 15.10.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 4 | Подвоз песка к частным домовладениям | 15.09.2016 – 15.10.2016 | МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |
| 5 | Организация работы с административной комиссией (обход санитарных зон домовладений, бродячий скот, собаки) | 15.09.2016 – 15.10.2016 | Администрация поселения, ТОСы |
| 6 | Благоустройство территории памятников, захоронений, расположенных на территории поселения | 15.09.2016 – 15.10.2016 | Администрация поселения, ТОСы, МБУ «Благоустройство с.Ильмень» |